Boos, le 24-03-2018

HORS D’EAU (fenetres, portes posées)	31-03-2018

(visite programmée 11-04-2018)

OPR (si les Enrobés sont faits)	18-04-2018

LEVEE DES RESERVES 	30-04-2018

EDF

Compteur eau posé

Orange

Contrôle d’accès :

Définir les containtes

Serrure ?

Vidéo phone ? obligatoire ?

Porte de liaison avec clavier digicode manuel porte ADV et temporisation pour désarmer l’alarme.

Travaux :

Début avril